**Автомобильные дороги местного значения Тульской области,**

**ремонт которых в 2024 году передан сторонним организациям**

**Ленинский дорожный ремонтно-строительный филиал:**

1. Ремонт участка автодороги по ул. Революционная в г. Венев, стоимость – 42 922 439,03 руб., срок окончания работ - 15.08.2024.
2. Ремонт участков автомобильной дороги Грицовский-Новомосковск II-ш.Подмосковная Веневского района (работы по вырубке древестно-кустарниковой растительности с последующей погрузкой и утилизацией), стоимость – 589 107,52 руб., срок окончания работ - 15.08.2024.
3. ремонт ул. Арматурная, МО г.Алексин, стоимость - 8 026 730,12 руб. (валка деревьев, работы по замене бортовых камней, устройство тротуаров, устройство подходов к пешеходным переходам, устройство посадочных площадок с павильонами, установка ограждений), срок окончания работ - 15.08.2024.
4. ремонт ул. Героев Алексинцев, МО г.Алексин, стоимость - 4 432 634,64 руб. (работы по замене бортовых камней, устройство тротуаров, устройство подходов к пешеходным переходам, установка ограждений), срок окончания работ - 15.08.2024.
5. ремонт ул. Ф. Энгельса, МО г.Алексин, стоимость - 32 431,37 руб. (валка деревьев), срок окончания работ - 15.08.2024.

Подрядная организация: ООО «Главмонтажстрой».

1. Ремонт автомобильной дороги в д. Малахово, Ясногорского района, Тульской области, стоимость – 6 490 562,29 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.
2. Ремонт автомобильной дороги Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес, д. Малахово, Тульской области, стоимость – 3 245,891, 70 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.

Подрядная организация: ООО «ПК «Эверест».

**Узловский дорожный ремонтно-строительный филиал:**

1. ул. Клубная в п. Приупский, Киреевский р-н, стоимость - 6 671 989,25 руб. (работы по фрезерованию а/б покрытия, валке деревьев, замене бортовых камней, устройству тротуаров, работы по обустройству дороги)
2. ул. Торговая в г. Киреевске, стоимость - 21 440 836,45 руб. (работы по фрезерованию а/б покрытия, валке деревьев, замене бортовых камней, устройству тротуаров, восстановлению съездов, восстановлению примыканий, ремонт люков смотровых колодцев, восстановление системы водоотведения, устройство ограждений, работы по обустройству дороги)
3. ул. Орджоникидзе в г. Новомосковск, стоимость - 11 858 954,84 руб. (работы по наружному освещению)
4. ул. Орджоникидзе в г. Новомосковск, стоимость – 47 345 631,00 руб. (работы по замене бортовых камней, ремонту проезжей части, ремонту остановочных пунктов и посадочных площадок, ремонту съездов, ремонту тротуара, ремонту колодцев, обустройству дороги)
5. ул. Свободы в г. Новомосковск, стоимость – 38 055 427,84 руб.(работы по замене бортовых камней, ремонту проезжей части, ремонту съездов и примыканий, ремонту тротуара, ремонту остановочной и посадочной площадки, обустройству дороги)
6. ул. Горького, п. Дубовка, Узловский р-н, стоимость - 17 711 487,20 руб. (работы по замене бортовых камней, ремонту проезжей части, ремонту тротуара, ремонту съездов, обустройству дороги)
7. ул. Первомайская, пос. Майский, Узловский р-н, стоимость - 6 711 551,09 руб. (работы по ремонту проезжей части, устройству тротуара, обустройству дороги)
8. ул. Полевая, пос. Дубовка, Узловский р-н, стоимость **-** 14 755 624,58 руб. (работы по замене бортовых камней, ремонту проезжей части, ремонту тротуара, обустройству дороги)
9. ул. Театральная, пос. Дубовка, Узловский р-н, стоимость **-** 16 441 307,94 руб. (работы по установке бортовых камней, ремонту проезжей части, ремонту съездов, устройству тротуара, обустройству дороги).

Подрядные организации: ООО «Ремдорсервис», ООО «Максистрой», ООО «Трансдорстрой», также НМУП «Сервис»: работы по ремонту линий наружного освещения автодорог в МО г. Новомосковск Тульской области в 2024 году.

1. Выполнение работ по ремонту ул. Центральная в мкр. Жданковский г. Богородицка (подъезд к школе) Тульской области, стоимость – 792 808,82 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.
2. Выполнение работ по ремонту тротуара и устройству парковки по ул. Л.Толстого (между ул.Коммунаров и ул.Пролетарская) в г.Богородицк, Тульской области, стоимость – 1 335 712, 64 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
3. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Коммунаров (от дома Коммунаров 155 до ул.Защитная) в г.Богородицк, Тульской области, стоимость – 812 631, 56 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
4. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Шахтная (перекресток ул. Шахтная и ул. К. Маркса) в г. Богородицк, Тульской области, стоимость – 317 324, 14 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
5. Все объекты ремонта в Кимовском районе, Тульской области, всего 24 объекта, 7 объектов старый ГОСТ 9128-2013г., срок окончания работ 25.05.2024. на общую сумму – 62 658 403, 540 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.

Подрядные организации: ООО «Ремдорсервис», ООО «Магистраль».

**Щекинский дорожный ремонтно-строительный филиал:**

1. ул. Южная, г.Щекино, стоимость - 2 115 644,40 руб. (работы по замене бортовых камней, устройство тротуара, устройство парковки, посадочной площадки с а/павильоном)
2. ул. Октябрьская, г.Щекино, стоимость - 8 062 416,61 руб. (обрезка деревьев, работы по замене бортовых камней, регулированию люков колодцев, устройство тротуаров, съезда, парковки)
3. ул. Промышленная, г.Щекино, стоимость - 6 450 853,52 руб. (укрепление обочин щебнем, устройство тротуаров, съездов, заездных карманов, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков)

Подрядные организации: ООО «Экоритейл», ООО «Трансдорстрой».

Также часть работ по 2 аукциону с Администрациями Муниципальных образований:

1. Подготовка к асфальтированию автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная в п. Ленина 1, Чернского района, Тульской области, стоимость - 3 080 972, 29 руб., срок окончания работ – 01.10.2024.
2. Ремонт проезда к д. Сторожевое, Чернского района, Тульской области, стоимость – 1 650, 74 руб., срок окончания работ – 15.08.2024.
3. Ремонт проезда к д. Сторожевое, Чернского района, Тульской области, стоимость – 3 411, 47 руб., срок окончания работ – 15.08.2024.
4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная, с. Полтево, Чернского района, Тульской области, стоимость – 1 944, 61 руб., срок окончания работ – 01.10.2024.
5. Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Советская, п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 4 412 088,37 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
6. Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Хорева, п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 3 722 963,86 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Мира от дома №2 по ул. Пионерской в п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 1 570 609,94 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.

Подрядные организации: ООО «МТ-Строй, ООО «Строитель».

1. Ремонт автомобильной дороги в д. Малахово, Ясногорского района, Тульской области, стоимость – 6 490 562,29 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.
2. Ремонт автомобильной дороги Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес, д. Малахово, Тульской области, стоимость – 3 245,891, 70 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.

Подрядная организация: ООО «ПК «Эверест».

1. Выполнение работ по ремонту ул. Центральная в мкр. Жданковский г. Богородицка (подъезд к школе) Тульской области, стоимость – 792 808,82 руб., срок окончания работ - 15.10.2024.
2. Выполнение работ по ремонту тротуара и устройству парковки по ул. Л.Толстого (между ул.Коммунаров и ул.Пролетарская) в г.Богородицк, Тульской области, стоимость – 1 335 712, 64 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
3. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Коммунаров (от дома Коммунаров 155 до ул.Защитная) в г.Богородицк, Тульской области, стоимость – 812 631, 56 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
4. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Шахтная (перекресток ул. Шахтная и ул. К. Маркса) в г. Богородицк, Тульской области, стоимость – 317 324, 14 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
5. Все объекты ремонта в Кимовском районе, Тульской области, всего 24 объекта, 7 объектов старый ГОСТ 9128-2013г., срок окончания работ 25.05.2024. на общую сумму – 62 658 403, 540 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.

Подрядные организации: ООО «Ремдорсервис», ООО «Магистраль».

1. Подготовка к асфальтированию автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная в п. Ленина 1, Чернского района, Тульской области, стоимость - 3 080 972, 29 руб., срок окончания работ – 01.10.2024.
2. Ремонт проезда к д. Сторожевое, Чернского района, Тульской области, стоимость – 1 650, 74 руб., срок окончания работ – 15.08.2024.
3. Ремонт проезда к д. Сторожевое, Чернского района, Тульской области, стоимость – 3 411, 47 руб., срок окончания работ – 15.08.2024.
4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная, с. Полтево, Чернского района, Тульской области, стоимость – 1 944, 61 руб., срок окончания работ – 01.10.2024.
5. Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Советская, п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 4 412 088,37 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
6. Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Хорева, п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 3 722 963,86 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.
7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Мира от дома №2 по ул. Пионерской в п. Арсеньево, Тульской области, стоимость – 1 570 609,94 руб., срок окончания работ – 15.10.2024.

Подрядные организации: ООО «МТ-Строй, ООО «Строитель».